附件7

**招标人其他要求**

**一、工程结算和支付方式(以下内容项目部简称招标人，劳务队伍简称乙方)：**

1、工程的结算方式：乙方每月20日前将已完成的工程量上报招标人，招标人对乙方的工程量进行审核，审核依据为质量满足规范、设计及招标人要求的成品碎石实际过磅原始单据（双方签认三联单每联必须齐全，缺少任何一联均不予结算），项目结算单是双方对于完成工程量及金额确认的唯一依据，是财务支付手续的必要条件之一。

2、支付方式：施工期间，招标人对乙方完成的工程进行结算，在每期结算中逐期扣除乙方结算款9%作为保证金，其中：质量保证金3%、安全环保生产保证金5%、农民工工资保证金1%。根据业主支付比例及数额，综合考虑支付比例，按照招标人的支付程序进行支付，最高不超过当期应支付工程款额的90%（支付款中含10%的山东鲁中公路建设有限公司商票）；支付工程款的同时，乙方应按照招标人支付工程款的数额提供相同数额的发票（内容根据招标人财务部的要求填写），最终的发票之和应与招标人支付给乙方的工程款金额相同；否则招标人有权不予支付剩余款项。

3、农民工工资管理需满足业主、监理和招标人关于农民工工资相关管理办法的要求。

4、工程奖罚款、违约金的扣留，根据招标人的相关管理办法执行。

**二、农民工管理**

1、劳务队伍人员进场或者离场时，必须向农民工管理办公室进行登、销记，如被查出有人员未登、销记现象，将从当月结算中扣除未登、销记人员的当月工资。

2、劳务队伍在进场时，必须跟每名工人签订劳务合同，合同壹式叁份，上交招标人农民工管理办公室壹份；对于没有签订劳务合同的，禁止其上岗，并拒发其工资。

3、乙方应给本队伍所有施工现场的作业人员购买人身意外伤害险。若劳务队伍未能为本队伍所有施工人员购买有效人身意外伤害保险，按该队伍结算金额的千分之六从中标人结算中扣除。

**三、劳务队伍安全管理**

1、安全投入

劳务队伍在进场时必须按照招标人的规定为本队伍所有作业人员配备足量的安全劳保用品，如由招标人统一购置，则在结算过程中照价扣除。施工现场必须按照招标人规定达到安全要求。

1. 安全管理

劳务队伍对本协议工程安全负责，必须遵纪守法，加强对员工的安全、法制教育，在施工中必须采取安全防护措施，保证现场安全生产、文明施工。劳务队伍合同签约人为第一安全责任人，对本工程的安全生产负全面责任。

3、安全标准化

相关安全标准化的物资由项目部提供，乙方负责安装、保护。

**四、质量管理**

劳务队伍在施工过程中施工质量要满足相关规范 、施工图纸设计要求及业主要求；施工安全及环保同样要满足相应的规范要求，做到安全、质量、环保、标准化施工。

1、认真贯彻国家有关法律法规和国家颁布的各项技术标准、施工技术规范规程等，包括：业主的招标文件，技术规范，《公路桥涵施工技术规范JTG/T 3650—2020》，《公路工程质量检验评定标准JTG F80∕1-2017》及其他应该执行的标准与规范。

2、贯彻执行业主、监理和招标人关于质量管理的相关制度。

3、劳务队伍按招标人要求生产碎石，产量须满足招标人需求，标准筛网由劳务队伍提供并根据招标人要求适时调整筛孔尺寸，材料合格率要求100%。

**五、劳务采购清单报价包含内容及单价说明（以下内容项目部简称招标人，劳务施工队简称乙方）**

1、劳务采购报价清单中所列全部单价包含工作内容中不管是否明示，单价中均已包含安全、文明、环保施工费、迎检费（包含但不限于打扫卫生、插彩旗、挂标语、整理现场等项目部要求完成的迎检工作内容）、保险费（此处保险费仅指企业雇主责任险或人身意外险）。

2、劳务采购报价清单中除了明确约定由招标人提供的机械设备、材料外，为完成合格产品所需的机械、设备、材料、水电费、能源费等均由乙方提供，并已包含在分包单价之中。

3、所有由招标人提供物件的出库、中间倒场及入库发生的所有费用（含装、运、卸等所有工序）等都由乙方承担；物件的破损、丢失及修复全由相应施工队承担，丢失物件乙方原价赔偿；所有招标人提供的物资，超过合同约定损耗系数的部分按照“临临六标项目部人工、物资、设备统一单价表”中相应单价全额从乙方结算中扣回。

4、乙方人员、设备进出场及转场、试验检测配合、二次进场费用均包含在分包单价中，若乙方未履行合同及清单约定的检测、试验等配合义务，项目部将安排他人代为完成，同时按施工报表开具人工、机械等数量（数量无需施工队伍确认或认可）乘以项目部统一的人工机械单价所得金额的2倍从施工队伍结算中扣除。施工队伍负责对招标人安装到位的围挡、标识标牌等设施的看管、维护；造成损毁的，招标人将按损毁设施的制作、安装原价从乙方结算中扣除，并视情况对乙方进行罚款。

5、清单中的合同数量为暂定数量，最终以按合同约定的结算方式计算、并经招标人确认的、满足招标人要求的数量为准，合同数量与最终结算数量的差异不影响合同单价的执行。